moblie-shop

4、index.html页面的搜索未能实现，输入信息，点击前往，页面无结果.

//了解，后续匹配键盘输入事件

已改 2016/1/30

6、在其他页面，点击首页，不能返回首页

http://usrapp.tuozhen.com:26000/application-usrapp/index.html

search.html页面以解决，如还有其他页面请列出

8、页面设计太乱（UI说）

与设计图不符处请指出修改

9、for-pay.html，页面显示太乱。很多android手机上显示不合理

已修复

10、整体很乱，下面标题栏，在那一页的标题无明显颜色区分

修复背景灰色高度

11、不同android手机，登录位置显示不一样。

当时设计图没有登陆框，为了做功能随手写的，补充登录设计后更改

15、红米note2手机页面，显示错位

平板或接近平板的手机会有次问题，目前修复方案使用整体居中，也可选择超过一定分辨率页面变为pc版方案

16、进入分类查询搜索页面（条件筛选页面，左上角的“返回”按钮无效），

已修复

17、点击筛选，点开周期列表，点击价格输入框，输入价格->键盘挡住输入框，页面不能向上滑动，导致另外一个输入框不能输入（必须把键盘最小化后才能进行输入），用户体验不好。

了解，后续修复

已改 2016/1/30

20、进入主页->点击“分类”->点击“搜索框”->在点击“很抱歉！”（或其他位置。），结果如下图：（嵌套如android后）

待解决，无法重现

23如图支付配送：字体被遮盖住一截（小米note）

尝试增加内间距修复，麻烦验证下

24.在购物车里面，点击编辑，页面显示如下：（界面显示不太合理）

修复底部背景色，选择按钮至右侧

25.商品详情页面：点击收藏，页面显示的“收藏”按钮未变成“取消收藏”

已修复

26.一个商品可以被同一个人收藏多次，可能是上一个问题造成的该问题

已修复

27.登录后没有显示用户名称如图：

已修复

28、在上一面的图片中，点击“查看全部收藏”，不能进入收藏管理

没发现收藏管理的设计图，希望补充

29、在确认订单页面，显示的页面不能上下滑动

已修复

30、在我的订单页面，“取消订单”的按键显示不全：

已修复

31、确认订单页：order_confirm.html，收件人->添加收件人->添加成功后会把之前的给覆盖掉，也就是每次新增就不能再次选择之前的历史地址。（是否是设计如此？希望能够选择历史收件人的地址）

设计图上无选择历史记录的方式，待交流

32、如下页面：1）、购物车数量比较多的时候，向上滑动屏幕，把购物车的页面标题顶出显示屏之外（个人中心也会出现）；2）、“删除”的右边出现一个园框；3）、“全选”点击无效（小米note、Firefox浏览器）

已修复

33、网络比较慢的情况下，浏览分类页面（页面正在加载中），显示代码：如下

另外红色框选中区域，对齐有问题

已优化

34、如下页面http://usrapp.tuozhen.com:26000/application-usrapp/order_confirm.html，点击确认，报错，传入json格式不对，json解码后如下：

orderInfo[0][shopInfoId]=1&orderInfo[1][shopInfoId]=1&orderInfo[2][shopInfoId]

=1&orderInfo[3][shopInfoId]=1&orderInfo[4][shopInfoId]=1&orderInfo[5][shopInfoId

]=1&orderInfo[6][shopInfoId]=1&shopOrderProduct[0][shopProductId]=97&shopOrderProduct

[0][number]=4&shopOrderProduct[0][shopInfoId]=1&shopOrderProduct[0][shopCartId

]=136&shopOrderProduct[1][shopProductId]=79&shopOrderProduct[1][number]=2&shopOrderProduct

[1][shopInfoId]=1&shopOrderProduct[1][shopCartId]=93&shopOrderProduct[2][shopProductId

]=80&shopOrderProduct[2][number]=1&shopOrderProduct[2][shopInfoId]=1&shopOrderProduct

[2][shopCartId]=137&shopOrderProduct[3][shopProductId]=81&shopOrderProduct[3][number

]=1&shopOrderProduct[3][shopInfoId]=1&shopOrderProduct[3][shopCartId]=138&shopOrderProduct

[4][shopProductId]=85&shopOrderProduct[4][number]=1&shopOrderProduct[4][shopInfoId

]=1&shopOrderProduct[4][shopCartId]=139&shopOrderProduct[5][shopProductId]=84&shopOrderProduct

[5][number]=1&shopOrderProduct[5][shopInfoId]=1&shopOrderProduct[5][shopCartId

]=140&shopOrderProduct[6][shopProductId]=105&shopOrderProduct[6][number]=2&shopOrderProduct

[6][shopInfoId]=1&shopOrderProduct[6][shopCartId]=141

原字符串{"orderInfo":{"shopInfo":[{"shopInfoId":1},{"shopInfoId":1}],"shopOrderProduct":[{"shopProductId":105,"number":1,"shopInfoId":1,"shopCartId":158},{"shopProductId":80,"number":1,"shopInfoId":1,"shopCartId":159}]}}:

JS转为json会变为成错误json格式，可否以字符串形式传，后台转为json

35、购物车页面，点击页面左上角的返回按键，页面跳转到404页面（Firefox、IE、Safari发生；、chrome不发生）

设置按钮返回上一页面，如果直接打开此页面会造成这种情况，封装APP后不存在这个情况，所以忽略

36、order_confirm.html页面，点击左上角的返回无效

同上

37、在个人中心，点击“待付款”，->在‘我的订单页点击去支付’->在确认订单页面：

1）、显示图片太多，商品并没有如此多的图片；2）、总计显示不正确；3）、向下滑动，显示“共件商品 1个包裹”没有几件商品的数量；

已修复

38、购物车，删除一个商品后，总计任显示删除之前的价格：如下图

删除前删除后

已修复

39、商品名称过长，导致价格处出现重叠：

已修复

40、商品名称过长，部分被遮挡：

已修复

41、分类页面：输入框的边框有问题，如下图：

已修复

42、如下图的筛选条件，显示的商品是药品类，与“康复辅助”的分类不符合：

Step：点击药品分类，选择康复辅助其中的一个分类，在点击综合排序->选择销量排序

功能修复，并修复选中元素的样式

43、条件筛选的返回按钮无效，且位置偏离，且尺寸过小

已修复

44、发票抬头？怎么保存？

如需有保存发票功能，需补充接口

45、条件筛选点二级分类无反应。如下图红色区域点击无事件：

46、名字过长造成的覆盖，红色框；还有就是名字被少量覆盖如下图红色区域：

47、在index.html中输入并搜索，然后跳转到按条件筛选页。按筛选条件查询，搜索不到结果：接口貌似没有问题

48、按照上图的结果，在点击浏览器返回按钮返回index.html页面。出现如下错误：目前发生在小米手机上；华为、vivo不发生

49、商品详情页面，取消收藏不成功